软件工程学院

本科毕业论文（设计）中期检查记录

专业：    软件工程     学号： 2016081002     姓名：    倪力    指导教师： 刘孙俊

| 题目 | 机房设备集中监控系统的设计与实现 |
| --- | --- |
| 前期工作 小结 | 1.目前系统的可行性分析报告、需求规格说明、概要设计、数据库设计都已经完成。 2.系统的代码实现部分：后端框架已经完成，用户管理模块、设备购进/报废管理模块（包括设备购进/报废申请和审批、设备信息管理）、设备检修计划管理模块（包括计划安排、修改、查询、申请设备检修）、设备使用管理模块（包括申请设备使用、设备使用记录管理）的后端部分基本完成。 3.系统代码实现部分：前端框架在搭建时遇到问题还没有解决，所以还没有实现。 4.存在的问题：前端框架搭建时有问题；拟解决方法：如果自己尝试查找解决方法或者询问他人但是在后面三天之内无法正式开始前端代码的话，就不用Vue编写前端，使用jsp。 5.可能存在的问题：如果继续使用vue，在前后端进行交互时，可能会遇到跨域的问题，已经在网上查找到解决方案。 |
| 指导教师意见 | 学生毕业设计工作进度： 超前 正常 延迟 学生毕业设计工作态度： 积极 正常 不积极 |
| 中期检查记录 | （检查组教师填写） 问题与建议： 通过中期检查： 是 否 教师签名： |