本科毕业论文（设计）

可行性分析报告

| 学 生 姓 名 | 罗俊杰 |
| --- | --- |
| 学号 | 2022081092 |
| 专业 | 软件工程 |
| 年级班级 | 2022级3班 |
| 指导教师 | 刘孙俊（副教授） |
| 所在学院 | 软件工程学院 |
| 提交日期 | 2026年1月6日 |

2026 年1 月

成都信息工程大学 软件工程学院

目录

1	引言	- 1 -

1.1	编制目的	- 1 -

1.2	背景及现状分析	- 1 -

1.3	参考资料	- 1 -

2	可行性研究的前提	- 1 -

2.1	业务分析	- 1 -

2.2	项目目标	- 1 -

2.3	条件、假设与限制	- 1 -

2.4	决定可行性的主要因素	- 1 -

3	所建议的系统	- 1 -

3.1	对所建系统的说明	- 1 -

3.2	业务可行性分析	- 1 -

3.3	技术可行性分析	- 1 -

3.4	采用建议系统可能带来的影响	- 1 -

4	社会因素可行性分析	- 1 -

4.1	社会因素可行性	- 1 -

4.2	社会推广可行性	- 1 -

4.3	用户使用可行性	- 1 -

5	经济可行性分析	- 1 -

5.1	支出	- 1 -

5.2	效益	- 1 -

6	可行性分析结论	- 1 -

引言

编制目的

本报告旨在对“基于Web的助农产品销售系统”（以下简称“系统”）的开发可行性进行全面分析，涵盖业务、技术、社会、经济等核心维度。通过明确项目背景、目标及限制条件，论证系统开发的必要性与可行性，为项目决策者提供客观、全面的决策依据，判断项目是否具备启动条件。

本报告的读者对象为项目出资方、项目负责人、技术开发团队及相关管理部门人员。

背景及现状分析

描述本项目相关的社会、技术和研究的背景及现状，提炼项目研究开发的必要性和紧迫性

1) 所建议开发软件的名称：基于Web的助农产品销售系统

2) 项目相关方：任务提出者为关注乡村振兴的相关单位/个人；开发者为技术开发团队；核心用户为普通消费者（用户端）、农户/合作社（商家端）、平台/政府管控人员（管理员端）；实现软件的单位为技术开发团队。

3) 项目背景与现状：当前我国乡村振兴战略深入推进，农村农产品存在“销售渠道窄、信息不对称、流通效率低”的核心痛点，大量优质生鲜、土特产难以直达消费者；同时，城市消费者对绿色、正宗农产品的需求日益增长。现有助农销售模式多依赖线下集市或第三方电商平台，存在佣金高、操作复杂、溯源缺失等问题，难以适配农户的操作能力和消费者的信任需求。

本系统立足四川本地农业特色，聚焦“农户-消费者”直连场景，通过轻量化设计降低农户操作门槛，同时保障消费者的购物体验与权益，填补现有模式的空白，具备明确的开发必要性与紧迫性。

4) 项目与其他系统的关系：系统为独立开发的前后端分离应用，后期可对接物流跟踪系统（如快递100）、第三方支付系统（支付宝/微信支付），目前无直接依赖的现有系统。

参考资料

1) 发布单位：乡村振兴局；标题：《关于助农电商网站系统建设项目的核准批文》；编号：乡振批〔2025〕08号；发表日期：2025年3月15日；出版单位：乡村振兴局办公室

2) 发布单位：全国人民代表大会常务委员会；标题：《中华人民共和国电子商务法》；编号：中华人民共和国主席令第七号；发表日期：2018年8月31日；出版单位：中国法制出版社

3) ① 作者/发布单位：Pivotal Software, Inc.；标题：《Spring Boot 官方开发文档》；发表日期：2023年11月（2.7.18版本）；资料来源：Spring 官方网站（https://spring.io/projects/spring-boot）；② 作者/发布单位：尤雨溪团队；标题：《Vue 3 官方开发指南》；发表日期：2023年9月（3.3.4版本）；资料来源：Vue 官方网站（https://vuejs.org/guide/introduction.html）

4) 发布单位：农业农村部；标题：《农产品电子商务平台建设技术规范》；编号：NY/T 3904-2021；发表日期：2021年12月15日；出版单位：中国农业出版社

5) 编制单位：助农电商网站系统项目组；标题：《项目初步需求调研文档及用户访谈记录》；编号：ZNDS-REQ-2025-001；编制日期：2025年4月20日；资料来源：项目组内部归档

可行性研究的前提

业务分析

本系统的核心业务需求围绕“助农交易闭环”展开，各角色核心需求如下：

- 用户端需求：简化的注册登录（手机号验证码）、农产品浏览/搜索/筛选、商品详情查看与溯源、购物车与订单管理、模拟支付、售后申请与沟通、助农新闻浏览、商品评价；

2) 商家端需求：简化的注册审核、店铺信息维护、农产品发布/编辑/上下架/库存管理、溯源信息填写与二维码生成、订单处理（接单/发货/取消）、物流信息填写、售后沟通、销量营收数据查看、政府补贴明细查看；

3) 管理员端需求：安全登录与权限管控、用户/商家/商品/评论审核、订单与资金管控（自动打款/退款处理）、助农新闻管理、异常订单监控、数据备份与系统日志查看、滞销专区管理。

项目目标

技术业务分析，简述本项目开发软件/硬件的目标，计划实现的主要功能。

- 技术目标：搭建基于 SpringBoot + Vue3 的前后端分离轻量化平台，采用 MySQL 存储核心数据、Redis 缓存登录态与临时订单，实现系统稳定运行（响应时间≤3秒）、适配移动端操作（用户端和商家端），支持后期功能迭代（如真实支付、物流轨迹对接）；

2) 业务目标：实现“农户-消费者”的直连交易闭环，降低农户线上销售操作门槛，保障消费者购物权益与溯源需求；完成核心功能落地，支持至少50家农户/合作社入驻，覆盖四川本地100种以上农产品；

3) 成本目标：在保证系统质量的前提下，控制开发与运维成本，实现资金投入最小化，确保经济可行性。

条件、假设与限制

内容可包括：

- 建议开发软件运行的最短寿命；

- 进行系统方案选择比较的期限；

- 经费来源和使用限制；

- 法律和政策方面的限制；

- 硬件、软件、运行环境和开发环境的条件和限制；

- 可利用的信息和资源；

- 建议开发软件投入使用的最迟时间。

参考范文：

1) 建议开发软件运行的最短寿命：4年；

2) 进行系统方案选择比较的期限：1星期；

3) 经费来源和使用限制：经费来源于项目出资方，总预算不超过20万元，需严格控制开发与管理成本；

4) 法律和政策方面的限制：需符合《电子商务法》《数据安全法》《个人信息保护法》，确保用户信息安全与交易合规；

5) 硬件、软件、运行环境和开发环境的条件和限制：

 开发工具：IntelliJ IDEA、Visual Studio Code、MySQL 8.0、Redis 6.0、Apifox；

 开发环境：Windows 11 操作系统，JDK 17，Maven 3.6+，Node.js 21+；

 运行环境：云服务器（2核4G及以上），Linux CentOS 7+ 操作系统，支持主流浏览器（Chrome、Edge）及移动端适配；

6) 可利用的信息和资源：政府提供的助农政策支持、物流合作资源、农产品产地信息；

7) 建议开发软件投入使用的最迟时间：自开发启动后3个月内。

决定可行性的主要因素

列举决定本项目可行性的主要因素

决定本项目可行性的核心因素包括：业务适配性（是否贴合助农核心需求）、技术可行性（现有技术能否实现核心功能）、经济可行性（成本与效益是否平衡）、社会可行性（是否符合政策导向与用户需求）、法律合规性（是否符合相关法律法规）。

所建议的系统

包括：

- 在限制条件下，功能目标是否能达到；

- 利用现有技术，功能目标能否达到；

- 对开发人员数量的和质量的要求，并说明能否满足；

- 在规定的期限内，开发能否完成。

对所建系统的说明

简要描述本项目所开发的软件/硬件系统。

本系统是一款轻量化助农电商网站系统，采用前后端分离架构，后端基于 Spring Boot 框架搭建，集成 MyBatis-Plus 简化数据访问，前端基于 Vue 3 配合 Element Plus 组件库实现响应式界面；核心数据存储于 MySQL，Redis 用于缓存登录态、临时订单及库存信息。

系统分为用户端、商家端、管理员端三个模块，聚焦“轻量化交易+助农核心”，简化操作流程适配农村用户，实现农产品展示、交易、溯源、售后及平台管控的全闭环，暂采用模拟支付完成交易流程，后期可迭代对接真实支付与物流接口。

业务可行性分析

从业务角度给出本项目所开发软件/硬件系统的可行性及评估。

本系统的业务设计完全贴合助农电商的核心场景，具备高度可行性：

1) 需求匹配度高：针对农户操作能力弱的痛点，商家端采用“下拉选择+简化表单”设计，减少文字输入；针对消费者信任需求，设置溯源二维码功能；针对平台管控需求，简化管理员角色与权限，聚焦核心审核功能；

2) 业务闭环完整：覆盖“农户入驻-商品审核-消费者购买-订单处理-售后评价-资金打款”全链路，无业务断点；采用“模拟支付+物流号展示”的初级方案，可快速跑通核心流程，降低初期落地难度；

3) 政策与资源适配：对接政府助农政策，支持政府补贴明细展示与仓储物流资源整合，易获得政策支持与农户认可。

技术可行性分析

从技术角度给出本项目所开发软件/硬件系统的可行性及评估。

本系统采用的技术栈均为成熟、开源的主流技术，完全具备实现可行性：

1) 功能目标可实现：核心功能（注册登录、商品管理、订单交易、二维码生成、审核管理等）均有成熟的技术方案支撑，如短信验证码可通过阿里云短信SDK实现，溯源二维码可通过 ZXing 库生成，模拟支付仅需简单的状态修改逻辑；

2) 现有技术可支撑：Spring Boot、Vue 3 等框架具备完善的文档与社区支持，初级开发人员可通过参考示例代码快速上手；MySQL、Redis 均为轻量级数据存储方案，部署与维护难度低；

3) 开发人员要求可满足：需1名后端开发人员（熟悉 Java 与 Spring Boot）、1名前端开发人员（熟悉 Vue 3 与 Element Plus）、1名测试人员，团队规模小，现有初级开发人员可通过分阶段学习与开发完成任务；

4) 开发周期可控：核心功能分3个阶段落地（第一阶段：核心交易流程；第二阶段：售后与审核；第三阶段：特色功能），总开发周期约3个月，在预设的时间限制内可完成。

采用建议系统可能带来的影响

说明在建立所建议系统时，预期将带来的影响，包括：

- 对设备的影响：系统部署仅需1台云服务器（2核4G及以上），无需额外专用设备；农户与消费者可通过现有手机、电脑访问，无新增设备要求；

2) 对现有软件的影响：系统为独立开发，不依赖现有软件，无兼容性修改需求；后期对接支付、物流系统时，可通过标准 API 集成，无需修改核心代码；

3) 对用户的影响：农户需参加1-2次简单培训（熟悉商品上传、订单处理等核心操作）；消费者与管理员操作流程简化，无需专业技术能力；需为农户提供短信提醒服务，确保及时处理订单与售后；

4) 对系统运行的影响：制定简单的操作规程（如农户商品上传规范、管理员审核流程）；数据采用每日自动备份机制，系统失效后可快速恢复；明确系统失效后果（如订单无法处理）及应急方案（手动记录订单信息）；

5) 对开发环境的影响：用户需提供基础的需求调研资料与农产品信息；开发过程中需保障云服务器的网络通畅；涉及用户手机号、银行账户等敏感信息，需采用字段加密存储，保障数据安全；

6) 对运行环境的影响：无建筑物改造需求，云服务器可远程部署与维护；

7) 对经费支出的影响：主要经费用于云服务器租赁、短信服务费用、开发人员薪酬，无大额额外支出，可控性强。

社会因素可行性分析

社会因素可行性

能够在设计过程中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

本系统聚焦助农场景，主要关联社会、法律、安全三个核心社会因素，具体分析如下：

1) 社会因素：系统紧密贴合乡村振兴战略，聚焦农户（特定社会群体）的农产品销售需求，通过搭建线上渠道助力农户增收，改善农村经济状况。系统的推广与使用可促进农村数字化转型，缩小城乡数字鸿沟，符合社会发展趋势，具备积极的社会价值；

2) 法律因素：系统设计严格遵守《电子商务法》《个人信息保护法》等相关法律法规，用户注册采用手机号实名认证，商家入驻需提交资质审核，确保交易合规；用户敏感信息（手机号、地址、银行账户）采用加密存储，避免信息泄露；不涉及侵犯知识产权的内容，所有技术均采用开源合规方案；

3) 安全因素：系统通过“隐藏接口+账号密码+短信验证码”的双重验证保障管理员端安全；交易过程采用模拟支付时，不涉及真实资金流转，降低资金安全风险；设置异常订单监控机制，可及时发现并处理刷单、恶意下单等行为，保障平台与用户的财产安全。

社会推广可行性

说明软件是否可在社会推广。

本系统具备极强的社会推广可行性：

1) 政策导向契合：乡村振兴战略下，政府大力支持助农电商平台建设，系统可借助政府政策背书进行推广，降低推广难度；

2) 场景适配广泛：不仅适用于四川本地，可快速复制到其他农业省份，核心功能无需大幅修改；轻量化设计适配农村薄弱的网络环境与农户的操作能力；

3) 多方收益驱动：农户通过系统拓宽销售渠道、增加收入，消费者通过系统购买到优质低价农产品，政府通过系统落实助农政策，多方均能获益，具备自发推广的基础。

用户使用可行性

例如从用户单位的行政管理、工作制度等方面来看，是否能够使用该软件系统；从用户单位的工作人员的素质来看，是否能满足使用该软件系统的要求等等，都是要考虑的。如，用户单位的行政管理、工作制度、人员素质等能否满足要求。

本系统从操作设计、人员素质要求等方面，完全具备用户使用可行性：

1) 操作门槛低：农户端采用“下拉选择+短视频引导”，核心操作（商品上传、订单发货）仅需3-5步；用户端界面极简，按钮与字体放大，适配移动端操作；管理员端聚焦核心审核功能，流程清晰；

2) 人员素质适配：农户仅需具备基础的手机/电脑操作能力，通过简单培训即可上手；消费者无需专业知识，符合大众购物习惯；管理员需具备基础的电脑操作能力，无需专业技术背景；

3) 管理与制度适配：用户单位（农户/合作社、平台管理部门）的现有行政管理与工作制度无需大幅调整，仅需新增“商品上传规范”“审核流程”等简单制度即可适配系统运行。

经济可行性分析

支出

说明开发系统所需的经济支出。

可以采用多种预算方法，如自下而上估算法，代码行法，功能点法等。以下用自下而上估算法举例。（自下而上估算法，代码行法，功能点法等方法中任选一项计算）

本报告采用自下而上估算法计算项目总支出，具体如下：

- 项目子任务分解与时间估算

| 阶段 | 子任务 | 完成时间（人天） |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：核心交易流程 | 后端：登录注册、用户/商家基础信息管理 | 8 |
|  | 后端：商品管理、溯源二维码生成 | 10 |
|  | 前端：用户端首页、商品详情、购物车 | 9 |
|  | 前端：商家端商品管理、订单管理（基础） | 8 |
| 第二阶段：售后与审核 | 后端：订单交易、模拟支付、售后沟通 | 7 |
|  | 后端：管理员审核、用户评价管理 | 6 |
|  | 前端：管理员端核心功能、售后与评价界面 | 7 |
| 第三阶段：特色功能与测试 | 后端：数据统计、补贴明细、滞销专区 | 5 |
|  | 全系统测试、Bug修复、部署上线 | 7 |
| 总计 |  | 75 |

2) 成本计算（开发人员成本参数：800元/天）

2.1 开发成本 = 800元/天 × 75天 = 6.0万元；

2.2 管理成本 = 开发成本 × 15%（取10%-20%中间值）= 6.0万元 × 15% = 0.9万元；

2.3 直接成本 = 开发成本 + 管理成本 = 6.0万元 + 0.9万元 = 6.9万元；

2.4 间接成本 = 直接成本 × 10% = 6.9万元 × 10% = 0.69万元；

2.5 总估算成本 = 直接成本 + 间接成本 = 6.9万元 + 0.69万元 = 7.59万元；

3) 额外支出：云服务器租赁（约0.3万元/年）、短信服务费用（约0.2万元/年），首年额外支出0.5万元，总首年支出约8.09万元。

效益

说明系统可能带来的收益。

本系统的效益分为直接经济效益与间接社会效益，具体如下：

1) 直接经济效益：

 农户收益：拓宽销售渠道，减少中间环节，农产品溢价空间提升10%-20%；政府物流补贴直接抵扣成本，进一步增加农户收入；预计首年可帮助50家农户平均增收0.5万元/家；

 平台收益：后期可通过抽取少量交易佣金（1%-2%）实现盈利，按首年交易额500万元计算，佣金收益约5-10万元；

2) 间接社会效益：

 助力乡村振兴：推动农村数字化转型，培养农户线上经营意识；

 保障消费者权益：提供溯源功能，确保农产品品质，减少消费纠纷；

 提升政府服务效率：通过系统实现助农政策落地与补贴精准发放，降低政策执行成本。

可行性分析结论

基于上述研究，给出本项目是否可行的结论。结论可以是：

可以立即开始进行；